Дорожная карта

Visual QA Automation

От интегрированного уровня к полной автоматизации

React + Storybook + Chromatic + Penpot  |  2025

# Содержание

Общая архитектура решения	3

Фаза 1. Интегрированный уровень	4

1.1. Настройка Penpot MCP Server	4

1.2. Настройка Storybook MCP (Chromatic)	5

1.3. Ручной визуальный diff в Chromatic	5

1.4. Первый AI-фикс по аннотированному скриншоту	6

Фаза 2. Полуавтоматизированный уровень	7

2.1. Автоматический экспорт дизайн-токенов	7

2.2. Playwright-скрипт сравнения скриншотов	8

2.3. AI-агент с числовым diff	8

2.4. Feedback loop: фикс → проверка → принятие	9

Фаза 3. Автоматизированный уровень	10

3.1. CI-пipeline с визуальной регрессией	10

3.2. AI-агент в PR workflow	11

3.3. Self-healing компоненты	11

Итоговая архитектура	12

# Общая архитектура решения

Данная дорожная карта описывает поэтапный переход от ручной правки верстки к полностью автоматизированной системе выявления и исправления визуальных расхождений между дизайном в Penpot и реализацией в React + Storybook.

Каждая фаза строится на предыдущей и добавляет новый уровень автоматизации. Рекомендуется проходить фазы последовательно — так команда накапливает экспертизу и инфраструктуру для следующего уровня.

| Фаза | Что автоматизируем | Ключевой результат |
| --- | --- | --- |
| Фаза 1 (неделя 1-2) | AI получает доступ к дизайну и коду через MCP | Агент фиксит по аннотированному скриншоту |
| Фаза 2 (неделя 3-5) | Авто-обнаружение расхождений + числовой diff | Playwright находит баги, агент чинит по таблице |
| Фаза 3 (неделя 6-9) | Полный CI/CD pipeline без человека | 90%+ фиксов автоматически в PR |

# Фаза 1. Интегрированный уровень

Цель: Дать AI-агенту прямой доступ к дизайну и коду через MCP-сервера. Исправления выполняются по запросу с аннотированными скриншотами.

Срок: 1-2 недели

Критерий успеха: AI-агент может самостоятельно найти и исправить padding/margin/font-size по аннотированному скриншоту из Chromatic.

## 1.1. Настройка Penpot MCP Server

- 1. Установить penpot-mcp: Подключить официальный или community Penpot MCP Server к Claude/Cursor. Репозиторий: github.com/penpot/penpot-mcp

- 2. Синхронизировать design tokens: Убедиться, что токены из Penpot экспортируются в формате W3C Design Tokens (JSON). Сохранить в проекте как design-tokens.json.

- 3. Проверить доступ: Попросить агента прочитать конкретный компонент из Penpot и вернуть его точные значения (padding, font-size, colors).

## 1.2. Настройка Storybook MCP (Chromatic)

- 1. Установить Storybook MCP: Chromatic предоставляет MCP-сервер для доступа к stories, документации и визуальным baseline. Подключить к тому же агенту.

- 2. Проверить контекст: Агент должен уметь: прочитать список stories, получить параметры конкретной story, понять структуру компонента.

- 3. Связать оба MCP: Убедиться, что агент может работать с обоими источниками в одном запросе: читать дизайн из Penpot и код из Storybook.

## 1.3. Ручной визуальный diff в Chromatic

Настроить рабочий процесс обнаружения расхождений: при возникновении визуального отличия в Chromatic UI Review делать скриншоты текущего состояния и дизайн-референса из Penpot.

- 1. Скриншот из Chromatic: Захватить текущее состояние компонента из Chromatic build.

- 2. Скриншот из Penpot: Экспортировать референсный фрейм из Penpot (или использовать preview-ссылку).

- 3. Аннотация: Обвести проблемные области на скриншоте (круг/стрелка) с краткой подписью типа "padding: 16px → 12px".

## 1.4. Первый AI-фикс по аннотированному скриншоту

Подготовить шаблон промпта для агента и отработать его на 3-5 реальных кейсах.

Задача: исправить компонент Button
Контекст:
- Левая картинка: текущая реализация в Storybook
- Правая картинка: дизайн из Penpot (frame "Button / Primary")
- Токены проекта: ./design-tokens.json
Расхождения (обведены на скриншоте):
1. Padding-left/right: 12px (сейчас) → 16px (дизайн)
2. Font-size: 14px (сейчас) → 16px (дизайн)
3. Border-radius: 4px (сейчас) → 8px (дизайн)
Исправь файл src/components/Button/Button.module.css,
используя CSS-переменные из design-tokens.json.
После исправления запусти storybook и сделай скриншот для проверки.

# Фаза 2. Полуавтоматизированный уровень

Цель: Автоматизировать обнаружение расхождений. AI получает числовой diff вместо скриншотов — работает быстрее и точнее.

Срок: 2-3 недели

Критерий успеха: Playwright-скрипт автоматически находит 90%+ визуальных расхождений и генерирует таблицу diff для AI-агента.

## 2.1. Автоматический экспорт дизайн-токенов

- 1. CI-экспорт токенов: Настроить GitHub Action, которая при изменении Penpot-файла экспортирует токены и создает PR с обновлением design-tokens.json.

- 2. Версионирование: Добавить токены в систему контроля версий с тегами, чтобы агент мог ссылаться на конкретную версию дизайна.

- 3. Валидация: Проверить, что все компоненты используют токены (lint-rule: запрет хардкодных значений).

## 2.2. Playwright-скрипт сравнения скриншотов

- 1. Скриншоты Storybook: Настроить Playwright для программного захвата скриншотов всех stories (playwright-test storybook-addon).

- 2. Скриншоты Penpot: Настроить экспорт референсных фреймов из Penpot через API или вручную при обновлении дизайна.

- 3. Pixel-diff: Реализовать сравнение: pixelmatch или odiff для получения координат и визуальной карты различий.

## 2.3. AI-агент с числовым diff

Вместо аннотированных скриншотов агент получает структурированный отчет: таблицу свойств, где каждая строка — одно расхождение.

| Свойство | Текущее | Дизайн (Penpot) | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| padding | 12px | 16px | var(--spacing-md) |
| font-size | 14px | 16px | var(--font-base) |
| border-radius | 4px | 8px | var(--radius-lg) |
| color (text) | #475569 | #1e293b | var(--text-primary) |

Такой формат позволяет агенту работать детерминированно — без интерпретации визуальных данных.

## 2.4. Feedback loop: фикс → проверка → принятие

- 1. Авто-проверка: После каждого фикса агент запускает Playwright-тест и сверяет скриншот.

- 2. Критерий приемки: Если diff < 0.1% — фикс принят. Если > 0.1% — новая итерация с уточнением.

- 3. Человек в контуре: На этом этапе финальное решение о принятии фикса остается за разработчиком.

# Фаза 3. Автоматизированный уровень

Цель: AI-агент самостоятельно обнаруживает, исправляет и верифицирует визуальные расхождения в CI/CD pipeline без участия человека.

Срок: 3-4 недели

Критерий успеха: 90%+ визуальных расхождений исправляются автоматически в PR до код-ревью.

## 3.1. CI-pipeline с визуальной регрессией

- 1. Trigger: PR создан: GitHub Action запускает Storybook build + Chromatic visual tests.

- 2. Trigger: визуальный diff обнаружен: Если Chromatic находит изменения — запускается AI-агент.

- 3. Агент получает:: (a) скриншот изменения, (b) baseline, (c) дизайн-референс из Penpot, (d) контекст MCP.

## 3.2. AI-агент в PR workflow

- 1. Анализ: Агент определяет: баг, намеренное изменение, или ложное срабатывание.

- 2. Фикс: Если баг — агент коммитит исправление в ту же ветку PR.

- 3. Документация: Агент пишет комментарий в PR с описанием: что изменилось, почему, сравнение до/после.

- 4. Повторная проверка: Chromatic перезапускается автоматически. Если diff пропал — PR обновляется.

## 3.3. Self-healing компоненты

На этом этапе система начинает предугадывать проблемы до их проявления: проверка токенов при сборке, автоматическое обновление компонентов при изменении дизайн-системы, поддержка нескольких тем.

# Итоговая архитектура

После прохождения всех трех фаз система выглядит следующим образом:

| Компонент | Роль | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| Design Source | Источник правды для визуального дизайна | Penpot + MCP Server |
| Component Library | Реализация компонентов | React + Storybook |
| Visual Testing | Обнаружение визуальных расхождений | Chromatic + Playwright |
| AI Agent | Анализ diff, генерация фиксов | Claude/Cursor + MCP |
| CI/CD | Автоматический запуск pipeline | GitHub Actions |
| Tokens | Единый язык дизайна и кода | W3C Design Tokens (JSON) |

Эта архитектура позволяет команде сосредоточиться на продуктовых задачах, пока рутинная работа по поддержанию соответствия верстки дизайну выполняется автоматически.

Начните с Фазы 1

Настройте Penpot MCP + Storybook MCP

Первый AI-фикс уже через 2 часа