Kimi:

Архектор AI — NFR + Roadmap MVP

1. Нефункциональные требования (NFR)

| Категория | Требование | Приоритет | Метрика успеха | Как проверить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность | Время открытия редактора ≤ 3 сек (LCP). Интерактивность нод ≤ 100 мс. | Must | LCP < 3 с, INP < 200 мс | Lighthouse CI + Web Vitals в Chrome DevTools |
| Производительность | Отклик AI-чата ≤ 8 сек до первого токена (TTFB потока). | Must | TTFB < 8 с | Ручное измерение Network tab, логирование таймингов |
| Надёжность | Диаграммы не теряются при обрыве соединения (автосейв в localStorage + debounced cloud sync). | Must | 0 потерь при тестовом обрыве | Имитация offline в DevTools, проверка восстановления |
| Надёжность | Uptime 99% (managed хостинг). Допустимы плановые окна обслуживания. | Should | < 7 ч downtime/месяц | Мониторинг Render/Vercel status page |
| Безопасность | Auth через OAuth 2.0 (GitHub/Google). JWT в httpOnly cookie. | Must | OWASP Top 10 пройден | Burp Suite / OWASP ZAP скан, аудит зависимостей (npm audit) |
| Безопасность | Rate limiting на AI endpoints: 20 запросов/мин на пользователя. | Must | 429 при превышении | Postman коллекция с 25 параллельными запросами |
| Масштабируемость | Stateless backend, горизонтальное масштабирование через managed container (Render/Vercel Functions). | Should | 100 одновременных сессий без деградации | k6/Artillery нагрузочный тест |
| Масштабируемость | AI-вызовы через адаптер: сейчас прямой HTTP, позже — очередь (Redis/Bull) без смены контракта. | Must | Интерфейс сервиса не меняется | Ревью кода: абстракция IAIGateway |
| AI-устойчивость | Graceful degradation при недоступности LLM: fallback на кэшированные шаблоны + уведомление пользователя. | Should | Работа в offline-режиме с шаблонами | Отключение API-ключа, проверка UX |
| AI-устойчивость | Потоковая обработка ответа (SSE/Streaming) для чата и генерации схем. | Must | Пользователь видит текст по мере генерации | Ручной тест в браузере |
| Доступность | Responsive: работа на десктопе (primary) и планшете (secondary). Минимум 1280×720. | Must | Функционал без горизонтальной прокрутки | BrowserStack / Chrome DevTools device emulation |
| Доступность | WCAG 2.1 AA: контрастность, keyboard navigation, ARIA-лейблы для нод. | Could | Lighthouse accessibility > 90 | Lighthouse CI |
| Совместимость | Экспорт в PNG/SVG + JSON (open format). Импорт JSON обратно. | Must | Файл открывается в draw.io/Figma без потерь | Ручной round-trip тест |
| Совместимость | API контракт версионирован (/v1/...). | Must | Breaking changes только через /v2 | Ревью URL структуры |
| Наблюдаемость | Логирование ошибок (Sentry free tier). Базовые метрики: количество диаграмм, AI-запросов. | Should | < 5 минут до обнаружения критического бага | Sentry alerts + ручная проверка дашборда |
| Наблюдаемость | Структурированные логи (JSON) для backend. Correlation ID на каждый запрос. | Must | Trace от frontend → backend → AI | Проверка заголовков в Network tab |

2. Roadmap MVP (4 + 1 неделя)

| Неделя | Фокус | Что доставляется | Критерий готовности | Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неделя 1: Фундамент | Инфраструктура, auth, data model, CI/CD | • Vercel/Render деплой hello-world• OAuth 2.0 (GitHub)• База данных (Supabase/Neon PostgreSQL)• Миграции + сидеры• GitHub Actions: lint + test + deploy• Дизайн-система (Tailwind + shadcn/ui) | • git push → deploy < 3 мин• Регистрация/логин работает• Схема БД зафиксирована в миграциях | • Проблемы с OAuth callback URL в dev/prod• Задержка provision managed БД |
| Неделя 2: Ядро редактора | Canvas, ноды, связи, state management | • React Flow / XYFlow интеграция• Палитра нод (Service, DB, API Gateway, Cache)• Drag-and-drop из палитры• Связи с типами (sync/async)• Undo/Redo (history stack)• Автосейв в localStorage | • Можно собрать 3-tier архитектуру за 2 мин• Undo 10 шагов без багов• Данные переживают F5 | • Сложности кастомизации React Flow под дизайн• Проблемы производительности при >50 нод |
| Неделя 3: AI-интеграция | LLM Gateway, чат, генерация схем | • Абстракция AIGateway (OpenAI/Anthropic adapter)• SSE-стриминг ответов• Контекстный чат (история диалога + текущая схема в prompt)• Генерация схемы из текстового описания (JSON → React Flow)• Rate limiting + токен-трекинг | • “Создай микросервисную архитектуру для e-commerce” → валидная схема за <15 сек• Чат помнит 5 последних сообщений• 429 при превышении лимита | • Нестабильный JSON-выход LLM (нужен JSON mode / schema)• Задержки API >10 сек → таймауты• Стоимость токенов выше бюджета |
| Неделя 4: Экспорт + Полировка | Артефакты, UI/UX, деплой прод | • Экспорт PNG (html-to-image)• Экспорт SVG (вектор)• Экспорт JSON (open schema)• Landing page / Dashboard• Onboarding (первые шаги)• Мобильная адаптивность (просмотр)• SEO-мета | • Экспорт PNG 1920×1080 без артефактов• JSON импортируется обратно 1:1• Lighthouse Performance > 70 | • CORS при генерации PNG в Safari• Проблемы с SSR/SSG на Vercel для canvas |
| Неделя 5: Буфер / Тестирование | Dogfooding, багфикс, документация | • 3 end-to-end сценария (Playwright/Cypress)• Фикс критических багов• README + архитектурная документация• Демо-видео (2 мин)• Подготовка к портфолио | • 3 сценария проходят зелёным• 0 критических багов• Демо-видео записано и выложено | • Недооценка объёма багов в React Flow• Нехватка времени на e2e |

3. Технические долги и архитектурные решения

Допустимые компромиссы в MVP

| Компромисс | Почему допустимо | Когда закрывать |
| --- | --- | --- |
| Синхронный AI-вызов (HTTP request/response, без очереди) | Один разработчик, низкая нагрузка, быстрее в реализации | Неделя 1 после запуска, при >50 активных пользователей |
| Client-side state для редактора (Zustand/Redux) без real-time collaboration | MVP — single-user, синхронизация через autosave | Brownfield фаза, при необходимости совместного редактирования |
| Простая RBAC (owner/collaborator вместо granular permissions) | Портфолио-фокус, нет enterprise-требований | При добавлении team workspaces |
| PNG-экспорт через html-to-image (client-side рендеринг) вместо server-side | Нет необходимости в headless-браузере, экономия ресурсов | При массовом экспорте или необходимости печати |
| Бесплатные tiers (Supabase/Render/Vercel) с лимитами | Портфолио, нет revenue | При первых платящих пользователях |

«Двери», открытые для Brownfield

| Дверь | Как оставить открытой |
| --- | --- |
| AST-парсинг репозиториев | • Схема БД: таблица repositories (URL, provider, last_sync_at)• Абстракция IRepositoryParser (интерфейс для GitHub/GitLab/Bitbucket)• Место в UI: кнопка “Import from GitHub” (заглушка/coming soon) |
| Загрузка репозиториев | • API endpoint POST /v1/projects/:id/import (заглушка, возвращает 202 Accepted)• Worker-интерфейс для фоновой обработки (сейчас noop, позже Bull/Redis) |
| Анализ существующей архитектуры | • Нода ExternalService в палитре (заглушка для legacy)• Поле metadata.source в JSON-схеме ноды (может хранить git_sha, file_path) |

Что должно быть сделано «правильно» с первого раза

| Компонент | Почему критично | Что именно |
| --- | --- | --- |
| Auth | Смена стратегии позже — миграция паролей/токенов, боль. | OAuth 2.0 + JWT в httpOnly cookie. Таблица users с provider_id. Никаких plaintext secrets. |
| Data Model | Расширение схемы при живых данных — миграционный ад. | Нормализованная схема: projects → diagrams → nodes → edges. JSONB для гибких атрибутов нод. |
| API Contract | Frontend и AI-ассистент зависят от формата. | REST + JSON, версионирование (/v1/). OpenAPI/Swagger документация. Поля created_at, updated_at везде. |
| AI Gateway Abstraction | Смена провайдера (OpenAI → Anthropic → локальная модель) не должна трогать бизнес-логику. | Интерфейс generateArchitecture(prompt, context): Stream. Реализации: OpenAIGateway, AnthropicGateway. |

4. Критерии готовности MVP

Портфолио-демо (можно показать на собеседовании)

- ☐ Регистрация через GitHub — 1 клик, без багов

- ☐ Создание диаграммы с нуля — drag-and-drop палитра, ≥5 типов нод

- ☐ AI-генерация — текстовый prompt → валидная схема за <15 сек

- ☐ Контекстный чат — можно задать 3 уточняющих вопроса, LLM видит текущую схему

- ☐ Экспорт PNG/SVG/JSON — файлы открываются в сторонних инструментах

- ☐ Демо-видео 2 мин — запись экрана с озвучкой или субтитрами

- ☐ README — архитектура, стек, скриншоты, ссылка на live demo

Dogfooding (можно отдать пользователю)

- ☐ 0 критических багов (краши, потеря данных, невозможность экспорта)

- ☐ Автосейв — данные не теряются при закрытии вкладки

- ☐ Undo/Redo — работает на всех операциях

- ☐ Rate limiting — пользователь не может случайно исчерпать бюджет

- ☐ Responsive просмотр — диаграмма читается на планшете

- ☐ Onboarding — новый пользователь понимает, что делать, без инструкции

- ☐ Sentry — ошибки логируются, разработчик получает алерты

Рекомендуемый стек (managed, free tiers)

| Слой | Технология | Почему |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 (App Router) + React Flow + Tailwind + shadcn/ui | SSR для SEO, экосистема, скорость разработки |
| Backend | Next.js API Routes / tRPC | Один кодбейс, типобезопасность |
| БД | Supabase (PostgreSQL) или Neon | Free tier, миграции, Row Level Security |
| Auth | Supabase Auth / NextAuth.js | OAuth из коробки |
| AI | OpenAI GPT-4o-mini / Claude 3.5 Haiku | Дешево, JSON mode, хорошая скорость |
| Деплой | Vercel (frontend) + Render (если нужен отдельный backend) | Free tier, CI/CD из коробки |
| Мониторинг | Sentry (free) + Vercel Analytics | Базовое покрытие без затрат |

Итог: MVP фокусируется на «волшебном моменте» — текст → архитектурная схема за секунды. Всё остальное — инфраструктура для демонстрации этого момента. Brownfield-двери оставлены через абстракции и расширяемую схему БД, но не реализованы, чтобы не размывать фокус.